Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» апреля 2019 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Таицкого городского поселения**

**Гатчинского муниципального района**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожной карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| **I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы»** | | | | |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | апрель-май  2019 года | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта |
| 1.2 | Ремонт части улицы Островского в асфальтовом исполнении по адресу: пос. Тайцы, от пер. Елизаветинский до улицы Калинина | июнь- июль  2019 года | Подрядная организация | Восстановление асфальтового покрытия части  автомобильной дороги |
| 1.3 | Расчистка канав вдоль ремонтируемых дорог | июнь-июль  2019 года | Инициативная комиссия  пос.Тайцы | Улучшение благоустройства территории пос. Тайцы |
| 1.4 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | август  2019 года | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района, инициативная комисия | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2018-2020 годы»** | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района |  |
| 1.1 | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |
| 1.2 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019 | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом |
| 2 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | по мере необходи-мости | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |

И.о. главы администрации

Таицкого городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Львович/

М.П.