Отчет о  ходе реализации  муниципальной  программы

«Социально – экономическое развитие МО Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района  Ленинградской области на период 2018-2020годы»  за 2018 год

Муниципальный заказчик  - администрация Таицкого городского поселения

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 2018г. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланирован-ный объем финансирования (тыс. руб.) на 2018 год | Профинансировано(тыс. руб.) за 3 квартал 2018 гола | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Таицком городском поселении » | Итого | 12696,2 | 12524,5 | 98,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1816,4 | 1816,4 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 10879,8 | 10708,1 | 98,4 | Содержание муниципального казенного учреждения культуры: проведение культурно – массовых мероприятий, фонд оплаты труда, закупка товаров работ и услуг |
| Подпрограмма 2 «Содержание и развитие сети автомобильных дорог местного значения в Таицком городском поселении» | Итого | 10609,1 | 9270,9 | 87,4 | Капитальный ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2537,2 | 1442,8 | 56,9 | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 8071,9 | 7828,1 | 97 | Капитальный ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения |

| Подпрограмма 3 «Жилищно- коммунальное хозяйство и благоустройство территории Таицкого городского поселения» | Итого | 32046,5 | 25526,4 | 79,7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 32046,5 | 25526,4 | 79,7 | Содержание муниципального жилищного фонда, благоустройство территории и содержание бани |
| Подпрограмма 4 « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 4318,4 | 4289,6 | 99,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 35,4 | 35,4 | 100 | Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан |
|  | Средства бюджета МО Таицкое городское поселение | 4283,0 | 4254,2 | 99,3 | Обеспечение деятельности подведомственного учреждения: фонд оплаты труда, проведение спортивных мероприятий, закупка товаров, работ и услуг |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 59670,2 | 51611,4 | 86,5 |  |

И.о. главы администрации Таицкого городского поселения                             Львович И.В.