АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20  ноября  2017 года 							         № 342

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на     2017 -2030 гг.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях приведения муниципального нормативно-правового акта в соответствие, администрация Таицкого городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 – 2030 гг. (приложение 1).

2. Постановление  вступает в силу после официального опубликованию в газете «Гатчинская правда», а так же подлежит размещению на официальном сайте поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за выполнением  программы оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Таицкого городского поселения                                             Т.В. Игнатенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

Таицкого городского поселения

от 20.11.2017 года № 342

(приложение 1)

# Программа комплексного развития транспортной  инфраструктуры

# Таицкого городского  поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

# на 2017-2030 гг.

2017

Паспорт

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Таицкого городского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 29.12. 2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Генеральный план Таицкого городского поселения; - Постановление администрации от 28.07.2017 № 212 «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры»; - Устав Таицкого городского поселения. |
| Заказчик программы | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик программы | Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Юридический адрес | 188340, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Тайцы, ул. Санаторская, д.24. |
| Фактический адрес | 188340, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Тайцы, ул. Санаторская, д.24. |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной, безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении и субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов |
| Задачи программы | 1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. 2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности. 3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. 4. Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. 5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа |
| Целевые показатели | - опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективами развития поселения; -обеспечение соответствия параметров улично-дорожной параметрам дорожного движения; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем автомобилизации; - повышение уровня безопасности дорожного движения; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования, государственными программами - проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры местного значения в соответствии с генеральным планом муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области и муниципальными программами |
| Объемы и источники финансирования программы | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями Совета депутатов муниципального образования Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Сроки реализации программы | 1 этап: с 01.10.2017 - 31.12.2020 гг.; 2 этап с 01.01.2021 - 31.12.2030 гг. (на срок действия Генерального плана) |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования

Таицкого городского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Таицкое городское поселение образованно в 2003 году и расположено  на территории Ленинградской области. Территория поселения составляет  3 970 Га.

На 01.01.2017 г. численность населения Таицкого городского  поселения составляет 7143  человека.

Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области расположено на севере Гатчинского муниципального района в 10 км от г. Гатчины и в 8 км от г. Санкт-Петербурга.

В состав Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области входят 13 населённых пунктов, а именно:

2 поселка:  Тайцы и Санаторий имени Свердлова

11 сельских населённых пунктов (деревни: Александровка, Большая Ивановка, Большие Тайцы, Гяргино, Истинка, Малая Ивановка, Малые Тайцы, Нижняя, Новая, Старицы, Тихвинка).

К территории г.п. Тайцы примыкают с запада – деревни Новая и Большая Ивановка, с северо-востока – Александровка, с юго-запада – Большие Тайцы.

Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области граничит в Гатчинском муниципальном районе:

на западе – с Пудостьским сельским поселением,

на востоке и юге – с Веревским сельским поселением,

на севере – с Виллозским сельским поселением Ломоносовского муниципального района.

В соответствии с законом Ленинградской области от 16 декабря 2014 года №113-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» оно наделено статусом городского поселения с административным центром – поселок Тайцы, установлены его границы.

На территории муниципального образования Таицкое городское  поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области для реализации мероприятий адресной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009 - 2020 годы» за счет областного бюджета Ленинградской области, бюджета Гатчинского муниципального района, средств бюджета Таицкого городского поселения, выполняется ряд работ, а именно:

- работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах;

- работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах.

За счет средств местного бюджета производится оплата за электроэнергию и обслуживание сетей уличного освещения, а так же приобретаются электротовары для уличного освещения.

Содержание улично-дорожной сети местного значения обеспечивают юридические лица и субъекты малого предпринимательства на основании муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Таицкого городского поселения в соответствии с законодательством о контрактной системе.

Непосредственно на территории Таицкого городского поселения, в системе транспортного обслуживания участвует автомобильный и железнодорожный виды транспорта.

  - Расположение административного центра –п. Тайцы

  - Железнодорожный транспорт

Через территорию поселения проходит

двухпутная электрифицированная железнодорожная линия Санкт-Петербург – Гатчина – Псков обслуживающая пассажирские перевозки.

Пассажирское сообщение организовано по маршрутам Санкт-Петербург – Гатчина (Балтийский вокзал)  и Санкт-Петербург – Гатчина (Балтийский вокзал). Через поселение проходит 17 пассажирских электропоездов в сутки, останавливаясь на станции поселок Тайцы. Грузовые перевозки через станцию не производятся.

Пересечения железнодорожной линии с автомобильными дорогами происходит в одном уровне посредством регулированного  переезда, организованного на пересечении  ул. Железнодорожная и автомобильной дороги регионального значения  «Спецподьезд № 1»  и не регулированного переезда в дер. Нижняя.

Железнодорожный мост в поселении отсутствует.

  - Автомобильные дороги

Автомобильные дороги общего пользования регионального  значения

-Основной транзитной автодорогой обслуживающей население поселения является дорога «Красное-Село- Гатчина- Павловск», протяжённостью по территории поселения 5  км, III технической категории, покрытие – асфальтобетонное. Автодорога проходит через поселок Тайцы и делит его пополам.

-Автодорога «Спецподъезд № 1» от ж/д переезда пос. Тайцы  до дер. Телези, протяжённостью по территории поселения 3 км относится к IV технической категории, имеет асфальтобетонное покрытие. Дорога проходит через населенный пункт дер. Большая Ивановка, в то же время, дорога обеспечивает подъезд к дер. Новая и дер. Малая Ивановка, железнодорожной станции поселок Тайцы.

-Автодорога «Подъезд к деревне Старицы» от автодороги «Спецподъезд № 1» до дер. Старицы, протяжённостью по территории поселения 3 км относится к IV технической категории, имеет щебеночное покрытие. Дорога проходит через населенные пункты: д. Старицы и  дер. Гяргино.

-Автодорога «Подъезд к поселку Тайцы» от ул. Песочная дер. Большая Ивановка до г. Гатчина, протяжённостью по территории поселения 4 км относится к IV технической категории, имеет асфальтобетонное покрытие. Дорога проходит через населенные пункты д. Тихвинка и  дер. Истинка.

-Автодорога «Подъезд к деревне Нижняя» от автодороги «Красное-Село- Гатчина- Павловск» до дер. Нижняя, протяжённостью по территории поселения 2 км относится к IV технической категории, имеет асфальтобетонное покрытие. Дорога проходит через населенный пункт дер. Нижняя. Пересечение с железнодорожными путями линии Санкт-Петербург – Гатчина в дер. Нижняя происходит посредством автоматического  железнодорожного переезда.

-Автодорога «Подъезд к деревне Александровка» от автодороги «Красное-Село- Гатчина- Павловск» до дер. Александровка, протяжённостью по территории поселения 3 км относится к IV технической категории, имеет щебеночное покрытие.

-Автодорога «Подъезд к деревне Новая» от автодороги «Спецподъезд № 1» до дер. Новая, протяжённостью по территории поселения 0,5 км относится к IV технической категории, имеет асфальтобетонное покрытие.

-Автодорога «Подъезд к пос. Санаторий им. Свердлова» от автодороги «Красное-Село- Гатчина- Павловск» до пос. Санаторий им. Свердлова, протяжённостью по территории поселения 3 км относится к IV технической категории, имеет асфальтобетонное покрытие.

Местного значения

Подъезд к населенным пунктам сети региональных автодорог происходит посредством автодорог местного значения.

Территориальная расположенность Таицкого городского поселения и близость к крупным социально-экономическим городам : город Гатчина, город Пушкин, город Павловск и Санкт-Петербург, определяют высокоскоростную интенсивность автомобильного движения. Административный центр городского поселения п.Тайцы  находится на расстоянии 8 км от районного центра г. Гатчина, расстояние до г. Красное –Село 6 км.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения всего – 42 000 км, из них: с твердым покрытием общего пользования – 23562 км. с щебеночным покрытием 18 483 км. По сельским населенным пунктам протяженность дорог составляет 13 483 км. Ширина проезжей части,  в основном, составляет 4 м.  Пропускная способность сети автомобильных дорог более 1000 автомобилей в сутки.

На автомобильных дорогах Таицкого городского поселения мостов нет.

Зимних переправ на территории Таицкого городского поселения  нет.

1.3. Пассажирский транспорт

Через поселение проходят три автобусных маршрута:

1)по автодороге «Красное-Село- Гатчина- Павловск»:

-Гатчина, Варшавский вокзал - Тайцы, привокзальная площадь поселка Тайцы, № 517, частота движения 17 раз в сутки, интервал движения – 50 мин.

-Гатчина, Варшавский вокзал – г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения,  № 631, частота движения 20 раз в сутки, интервал движения – 20 мин.

2) Через поселение по автодороге «Подъезд к поселку Тайцы» проходит один автобусный маршрут:

-Гатчина,  Варшавский вокзал - Тайцы, железнодорожная станция Тайцы № 537 частота движения 5 раз в сутки, интервал движения – 2 часа.

Автобусы имеют остановки в следующих населенных пунктах поселения: д. Истинка, дер. Тихвинка, пос. Тайцы.

3) Через поселение по автодороге «Спецподъезд № 1» проходит один автобусный маршрут:

-Санкт-Петербург,  ст. метро Кировский завод - Тайцы, железнодорожная станция Тайцы, № 546, частота движения 15 раз в сутки, интервал движения – 20-30 мин. Автобусы имеют остановки в следующих населенных пунктах поселения: пос. Тайцы, дер. Большая Ивановка, дер. Новая, дер. Малая Ивановка. Доступность населения данных населенных пунктов до автобусных остановок составляет менее 3 км.

Общественным транспортом на данный момент не охвачены следующие населенные пункты: дер. Александровка, дер. Нижняя, дер. Гяргино, дер. Старицы.

В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует.               Большинство передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.                                                                                                                                                                                    Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по муниципальным и региональным дорогам с асфальтобетонным и щебеночным покрытием.

  - Автомобильный транспорт

Уровень обеспеченности легковыми автомобилями в поселнии составляет 200 авт./1000 жит. следовательно, в Таицком городском  поселении имеется порядка 1 400 автомобилей. При этом в весенне–летний и осенний периоды общее количество автомобилей значительно возрастает за счет сезонного приезжего населения, проживающего в садовых и дачных некоммерческих объединениях  расположенных на территории муниципального образования и примыкающих к Таицкому городскому поселению.

Большинство автомашин располагается на придомовых участках в зоне индивидуальной застройки. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Помимо этого на территории  пос. Тайцы имеются гаражный кооператив общей вместимостью порядка  боксов

На автомобильной дороге «Красное-Село- Гатчина- Павловск»: осуществляет деятельность автозаправочная станция.

  - Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть крупных населенных пунктов выражена прямоугольной сеткой улиц, мелкие – осевой улицей, на которую сосредоточена застройка. Улично-дорожная сеть состоит из поселковых дорог, образованных внешними дорогами, проходящими через населенные пункты, улицами в жилой застройке и проездами. Большинство улиц в жилой застройке не имеют твердого покрытия, что делает их труднопроезжаемыми в весенне-осенний период.

Суммарная протяжённость улично-дорожной сети в границах муниципального образования Таицкое городское поселение составляет 42,0 км. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов  и проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов  муниципального образования Таицкое городское поселение приведен в таблице 1.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

Автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов  и проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов МО Таицкое городское поселение

| № п/п | улица | Протяженность (м.) | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| поселок ТАЙЦЫ |
| 1 | ул. Мира | 300 | щебень |
| 2 | ул. Некрасова | 570 | асфальт |
| 3 | ул. Щорса | 150 | щебень |
| 4 | ул. Фрунзе | 150 | асфальт |
| 5 | ул. Тургенева | 150 | щебень |
| 6 | ул. Чапаева | 350 | щебень |
| 7 | ул. Чкалова | 200 | асфальт |
| 8 | ул. Поселковая | 410 | щебень |
| 9 | ул. Островского | 2400 | асфальт |
| 10 | ул. Озерная | 510 | щебень |
| 11 | ул. Красногвардейская | 500 | асфальт |
| 12 | ул. Кирова | 800 | асфальт |
| 13 | ул. Пионерская | 425 | щебень |
| 14 | ул. Первомайская | 460 | асфальт |
| 15 | ул. Октябрьская | 600 | асфальт |
| 16 | ул. Колхозная | 500 | асфальт |
| 17 | ул. Комсомольская | 600 | асфальт |
| 18 | ул. Капитана Желтого | 1400 | щебень |
| 19 | ул. Елизаветинская | 600 | асфальт |
| 20 | ул. Новая | 1000 | щебень |
| 21 | ул. Вербная | 700 | щебень |
| 22 | ул. Горская | 430 | щебень |
| 23 | ул. Новоселов | 350 | щебень |
| 24 | ул. Новостроек | 300 | щебень |
| 25 | ул. Звездная | 350 | щебень |
| 26 | ул. Парковая | 480 | щебень |
| 27 | ул. Южная | 450 | асфальт |
| 28 | ул. Цветочная | 480 | щебень |
| 29 | ул. Крайняя | 480 | асфальт |
| 30 | ул. Карьерная | 1100 | щебень |
| 31 | ул. Юбилейная | 600 | асфальт, щебень |
| 32 | ул. Ушаковская | 200 | асфальт |
| Переулки |
| 33 | пер. Московский | 150 | щебень |
| 34 | пер. Кировский | 575 | асфальт |
| 35 | пер. Ленинский | 180 | асфальт |
| 36 | пер. Вокзальный | 235 | щебень |
| 37 | пер. Ушаковский | 200 | щебень |
| 38 | пер. Совхозный | 160 | щебень |
| 39 | пер. Центральный | 160 | щебень |
| 40 | пер. Средний | 125 | щебень |
| Деревня Большие Тайцы |
| 41 | ул. Большие Тайцы | 1065 | щебень |
| 42 | пер. Большетаицкий | 300 | щебень |
| 43 | ул. Ягодная | 1000 | асфальт, щебень |
| 44 | ул. Садовая | 540 | асфальт |
| Деревня Большая Ивановка |
| 45 | ул. Большая Ивановка | 1100 | асфальт |
| 46 | пер. Музыкальный | 150 | щебень |
| 47 | пер. Зеленый | 125 | щебень |
| 48 | пер. Солнечный | 160 | щебень |
| 49 | пер. Вокзальный | 240 | щебень |
| Деревня Истинка |
| 50 | ул. Лесная | 400 | щебень |
| Деревня Новая |
| 51 | д.Новая | 700 | щебень |
| Деревня Старицы |
| 52 | д. Старицы | 600 | щебень |
| Деревня Малые Тайцы |
| 53 | д. Малые Тайцы | 550 | щебень |
| 54 | ул. Луговая | 250 | щебень |
| Деревня Малая Ивановка |
| 55 | д. Малая Ивановка | 600 | щебень |
| Деревня Александровка |
| 56 | д. Александровка | 1200 | асфальт |
| 57 | ул. Механизаторов | 1000 | асфальт |
| 58 | пер. Александровский | 375 | щебень |
| Поселок Санаторий им. Свердлова |
| 59 | подъезд к пос. Санаторий им. Свердлова | 300 | щебень |
| Подъезды к дворовым территориям многоквартирных жилых домов |
| 60 | Подъезды к дворовой территории многоквартирных домов №№ 123, 125, 127 по ул. Островского | 250 | асфальт |
| 61 | Подъезд к дворовой территории многоквартирных домов №№ 6, 7, 8, 9 по ул. Санаторская | 450 | асфальт |
| 62 | Подъезд к дворовой территории многоквартирных домов №№ 104, 106, 108, 110 по ул. Пушкина | 230 | асфальт |
| Дворовые территории многоквартирных домов |
| 63 | Дворовая территория многоквартирного дома № 14 А по ул. Советская | 200 | асфальт |
| 64 | Дворовая территория многоквартирного дома № 5 по ул. Санаторская | 80 | асфальт |
| 65 | Дворовая территория многоквартирных домов № 12, 14 по ул. Санаторская | 320 | асфальт |
| 66 | Дворовая территория многоквартирных домов № 10А, 10Б, 10В, 10Г, 10Д по ул. Санаторская | 400 | асфальт |
| 67 | Дворовая территория многоквартирных домов № 93, 95, 97 по ул. Пушкина | 260 | асфальт |
| 68 | Дворовая территория многоквартирных домов № 98, 100 по ул. Пушкина | 130 | асфальт |
| 69 | Дворовая территория многоквартирных домов № 125, 127 по ул. Островского | 260 | асфальт |

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют  твердое покрытие.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. Значительная часть дорог требуют  ямочного  и капитального ремонта.

Обслуживание дорог осуществляется юридическими организациями на основании заключенных с ними договоров на выполнение комплекса работ по  содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Прием и оценка качества выполненных работ посодержанию и ремонту автомобильных дорог производится комиссией с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ условиям договора. По результатам оценки выполненных работ составляется акт о выполненных работах.

2. Прогноз транспортного спроса.

Учитывая сдержанные темпы роста демографической ситуации в Таицком городском поселении можно сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Таицкого городского поселения не планируется.

Для повышения качества пассажирских перевозок целесообразно увеличение числа рейсов на существующих автобусных маршрутах на 20 %, включая не только сокращение интервала движения, но и включение в график следования более ранних и более поздних маршрутов.

Уделяется внимание поддержанию в нормативном состоянии и поэтапной ликвидации грунтовых разрывов в улично-дорожной сети населенных пунктов. Вся улично-дорожная сеть имеет уличное освещение с частичной установкой светодиодных светильников.

3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования Таицкое городское  поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

Оснащенное развитыми путями сообщения, Таицкое городское поселение имеет достаточно выгодное транспортно-географическое положение в Гатчинском муниципальном районе. На территории есть возможности для дальнейшего развития транспортной системы.

Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи поселения с районным и областным центром, с соседними поселениями. Все населенные пункты имеют связь с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием. Малая доля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием, и требует капитального ремонта.

Более 90 % населения Таицкого городского поселения проживает в зонах благоприятной транспортной доступности административного центра поселения. Практически все населенные пункты обслуживаются общественным пассажирским транспортом.

Улицы и проезды в населенных пунктах поселения в основном имеют твердое покрытие. Состояние улиц и дорог является удовлетворительным, но для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется устройство на всех дорогах и проездах твердого покрытия.

На федеральном и региональном уровнях нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. 03.07.2016 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в ред. 03.07.2016 г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Таицкого городского поселения позволит обеспечить:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

- условия для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

- создание условий для размещения объектов автосервиса, хранения индивидуальных автомобилей;

3.1. Автодороги

Федерального значения

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области транспорта запланировано  строительство родиально-дуговой магистрали (КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга), общая продолжительность трассы составляет 205 км. Данная траса захватывает часть территории Таицкого городского посления.

Регионального или межмуниципального значения

Увеличение уровня обеспеченности населения легковыми автомобилями, умеренный рост численности населения и повышение подвижности населения приведет к тому, что интенсивность движения транспорта на основных автомобильных дорогах поселения может сильно увеличиться.

В соответствии с Основными положениями Схемы территориального планирования Ленинградской области предусмотрена реконструкция участка автомобильной дороги «Красное-Село-Гатчина-Павловск».

Местного значения

С целью обеспечить жителей удовлетворительным подъездом к железнодорожной станции Тайцы, проектом предусмотрена реконструкция Привокзальной площади, с устройством асфальтобетонного покрытия и разворотной площадки для автобусов.

3.3. Тротуарные и пешеходные  дорожки

Учитывая необходимость обустройства тротуаров на  автодорогах с односторонним движением автомобилей, планируется устройство пешеходных дорожек в проектном поперечном профиле дороги шириной 1,0 м, суммарной протяжённостью 1,8 км:

  - часть ул. Юного Ленинца от ул. Железнодорожная до Гатчинского шоссе, протяжённостью 0,5 км;

  - часть ул. Советская  от ул. Железнодорожная до Гатчинского шоссе, протяжённостью 0,8 км;

  - ул. Евгеньевская,  протяжённостью 0,5 км;

3.4. Пассажирский транспорт

Для обеспечения всего населения автобусным сообщением планируется организация автобусного остановочного пункта на  региональной дороге «Красное-Село- Гатчина- Павловск» в близи  д. Нижняя.

3.5. Автомобильный транспорт

Запланировано резервирование земельного участка для строительства станции технического обслуживания (СТО) индивидуальных автомобилей на 15 постов на  Санаторском шоссе в г.п. Тайцы;

Строительство среднеэтажной застройки в дер. Большие Тайцы  потребует создание условий для развития существующего гаражного кооператива по ул. Садовая в д. Большие Тайцы.

Развитие туристической составляющей Таицкого городского поселения требует организации автомобильных стоянок, способных вместить требуемое количество экскурсионных автобусов и легковых автомобилей. Для этих целей программой предлагается строительство на первую очередь автостоянок вблизи исторического комплекса «Усадьба Демидова» вместимостью не менее 10-15 машино-мест.

3.6. Улично-дорожная сеть

Для развития транспортной инфраструктуры Таицкого городского  поселения и повышения уровня безопасности водителей и пешеходов, необходима реконструкция следующих улиц:

в п. Тайцы  (общей протяжённостью 20 км):

  - часть ул.Островского

  - ул. Калинина,

  - ул. Комсомольская,

  - ул. Пионерская,

  - ул. Капитана Желтого,

  - ул. Первомайская,

  - ул. Цветочная,

  - ул. Крайняя,

  - ул. Карьерная,

  - ул.  Ушаковская,

  - ул. Парковая,

  - ул. Юбилейная,

  - ул. Кирова,

  - ул. Новая,

  - ул. Ягодная,

  - ул. Большие Тайцы,

  - пер. Елизаветинский,

д. Малая Ивановка, дер. Большая Ивановка пер. Ушаковский,

д. Александровка,

д. Истинка ул. Лесная и ул. Ореховая горка.

Развитие новых участков жилой застройки потребует строительства улично-дорожной сети в следующих населенных пунктах:

На первую очередь:

  - дер. Александровка,

  - дер. Нижняя,

  - дер. М. Тайцы,

Выполнение данных мероприятий увеличит суммарную протяжённость улично-дорожной сети в населенных пунктах Таицкого городского поселения.

4. Объемы и источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и эффективности мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

Финансирование работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети на территории Таицкого городского поселения осуществляется из муниципального бюджета Таицкого городского поселения и областного бюджета Ленинградской области в виде субсидий в долевом соотношении.

# Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключаемым по результатам проведения муниципальных закупок в соответствии с  Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет более 84 млн. рублей. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Указанные средства рассчитаны на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и реконструкции дорог улично-дорожной сети. Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления Таицкого городского поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры Таицкого городского поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте будет детализирован после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета муниципального образования Таицкого городского поселения, областного бюджета Ленинградской области, внебюджетные средства, средства юридических лиц осуществляющих деятельность на территории муниципалитета и иные источники финансирования, включая средства инвесторов.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения в Таицком городском поселении, проектированию и строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного обслуживания населения.

Перечень мероприятий по ремонту дорог для реализации Программы формируется администрацией муниципального образования Таицкое городское поселение поселения по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже двух раз в год, в начале осеннего и в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений граждан. Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальными контрактами (договорами) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также, в случае капитального ремонта и реконструкции, проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.