

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 12 марта 2019 года № 99**

**О мерах по обеспечению безаварийного пропуска**

 **весеннего половодья на территории**

**Таицкого городского поселения в 2019 году**

 На основании Федеральных Законов от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения на территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Таицкого городского поселения и бесперебойного пропуска весеннего половодья 2019 года

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Создать Оперативную группу Таицкого городского поселения по координации действий сил и средств Таицкого городского звена Гатчинского муниципального района Ленинградской областной системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период подготовки и пропуска весеннего половодья 2019 года и утвердить состав Оперативной группы (приложение №1).

2. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Таицкого городского поселения в период весеннего половодья 2019 года (приложение № 2).

3. Ведущему специалисту администрации Таицкого городского поселения Турабовой Е.Н.:

3.1. Провести работу по проведению противопаводковых мероприятий в зонах возможного затопления (подтопления) населенных пунктов, произвести уточнение Планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и рассмотреть данный вопрос на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Таицкого городского поселения.

3.2. В срок до 01.04.2019 года уточнить планы эвакуации населения из зон подтопления и предусмотреть подготовку мест для временного размещения пострадавших, проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения.

3.3. Проверить готовность транспортных средств, привлекаемых к мероприятиям при организации и проведении временного отселения населения из зон возможного затопления (подтопления).

3.4. Проверить готовность нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС в зонах возможного затопления (подтопления).

3.5. На период прохождения весеннего половодья организовать круглосуточное дежурство ответственных работников администрации.

3.6. Провести разъяснительную работу со старостами поселения об организации сбора оперативной информации о складывающейся обстановке в период паводка.

3.7. Совместно со старостами поселения провести разъяснительную работу с населением по правилам поведения в случае начала возможного затопления (подтопления).

3.8. Разработать и опубликовать на официальном сайте администрации Таицкого городского поселения Памятку по действиям в условиях наводнения (подтопления).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Таицкого городского поселения И.В. Львович

Приложение №1

к Постановлению № 99 от 12. 03.2018 года

Оперативная группа

Таицкого городского поселения

по координации действий сил и средств Таицкогог городского звена Гатчинского муниципального района Ленинградской областной системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период подготовки и пропуска весеннего половодья 2019 года

Руководитель группы:

 Львович И.В –и.о. главы администрации Таицкого городского поселения;

 Заместитель руководителя группы:

Турабова Е.Н. –ведущий специалист администрации Таицкого городского поселении;

Состав группы:

Ямса Е.Р. –начальник отдела по ЖКХ и благоустройству администрации Таицкого городского поселения;

Представитель Таицкого участка МУП ЖКХ «Сиверский» (по согласованию);

Представитель ОАО «Коммунальные системы Гатчинского муниципального района» (по согласованию);

Представитель 107 ПП УМВД по Гатчинскому району (по согласованию);

Представитель МКУ «Управления БГЗН и Т» (по согласованию).

Приложение № 2

к Постановлению

№ 99 от 12.03.2019 года

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Таицкого городского поселения в период весеннего половодья 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственныеза проведение |
| 1 | Проверка системы оповещения населения | до 01.04.2019 | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ |
| 2 | Проверка готовности сил и средств по защите населения, животных и территорий от весеннего половодья | до 08.04.2019 | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ |
| 3 | Контроль и прогнозирование подтопления территорий, улиц и домов. Своевременное информирование руководителей объектов экономики и населения Таицкого гп.  | Постоянно, в период весеннего половодья | Оперативный штаб, старосты |
| 4 | Подготовка и проведение мероприятий по безаварийной работе предприятий ЖКХ | до 08.04.2019 | МУП ЖКХ «Сиверский» |
| 5 | Проведение мероприятий по устойчивой работе организаций и учреждений, создание резервов финансовых и материально-техничеких ресурсов на случай крупных аварий и ЧС  | до 08.04.2019 | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ |
| 6 | Проверка состояния дорог на территории Таицкого г.п., принятие оперативных мер по их содержанию, очистке водопроводных труб и придорожных канав от посторонних предметов | до 08.04.2019 | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ, Ямса Е.Р. |
| 7 | Проверка готовности коммунальных служб к работе во время половодья | до 08.04.2019 | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ |
| 8 | Спланировать привлечение автобусов, грузовых автомашин для вывоза населения и имущества с подтапливаемых территорий | до 08.04.2019 | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ |
| 9 | Подготовка ПВР (пунктов временного размещения) для населения, эвакуированного из мест подтопления | до 08.04.2019 | Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ |
| 10 | Проведение совещаний со старостами по их работе и оказании помощи населению | до 08.04.2019 | Оперативный штаб, Турабова Е.Н. |
| 11 | Разработать и опубликовать на официальном сайте администрации Таицкого городского поселения Памятку по действиям в условиях наводнения (подтопления). | до 08.04.2019 | Турабова Е.Н. |

 И.о. главы администрации

 Таицкого городского поселения И.В. Львович